Załącznik nr 6
UMOWA
……………………….2021
zawarta w dniu ………………… 2021 roku w Wojniczu pomiędzy: Gminą Wojnicz 
adres siedziby: Urząd Miejski w Wojniczu, 32-830 Wojnicz ul. Rynek 1, NIP 873-26-30-130, REGON 851660973, reprezentowaną przez Burmistrza Wojnicza Pana Tadeusza Bąk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojnicz - Pani Joanny Zając, zwaną dalej Zamawiającym, 

a …………………………………….………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. 
§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie jednego dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Łopoń, gmina Wojnicz, w ciągu drogi krajowej nr DK 94 w kilometrażu: 58,403” zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Zadanie zostanie wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj.
3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty w sposób umożliwiający ruch pieszych przez cały okres prowadzonych robót wraz z zachowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowników drogi.
4. W ramach realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do:

a) opracowania i uzgodnienia uproszczonych projektów branży elektrycznej oraz projektu stałej organizacji ruchu, opracowane dokumenty muszą posiadać wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia (wystąpienie o warunki przyłączenia projektowanych urządzeń, uzgodnienie projektu elektrycznego w GDDKiA, zaopiniowanie docelowej stałej organizacji ruchu w komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie – Wydziału Ruchu Drogowego, zatwierdzenie organizacji w GDDKiA oraz inne niezbędne do wykonania robót jeśli będą wymagane),
b) wybudowania oświetlenia dedykowanego we wskazanym miejscu, wraz z uzyskaniem protokołu odbioru robót od właściciela sieci (jeśli jest wymagane),

c) wykonania geodezji powykonawczej.

5. W zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

6. Zamawiający przekaże wykonawcy pełnomocnictwa do występowania przed organami i instytucjami opiniującymi i uzgadniającymi w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 26 listopada 2021 r.

§ 3

1.
Wykonawca powinien wykonać projektowane doświetlenie dedykowane przejścia zgodnie z wytycznymi technicznymi na drogach krajowych.

2.
Wykonawca winien na bieżąco dokonywać z Zamawiającym uzgodnień rozwiązań projektowych i uzgodnień materiałów budowlanych przyjętych do przyszłej realizacji.
3.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień wynikających z przepisów prawa i umowy.

4.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do wykonanych opracowań Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dokonać odpowiednich uzupełnień i poprawek, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

5.
Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia, aż do momentu, kiedy uzna, iż przekazane opracowania nie wymagają dalszych poprawek/uzupełnień.

6.
Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie własnego projektu Wykonawcy.

7.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

8.
Materiały, o których mowa w ust. 7, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881 ze zm.).

9.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 8.

§ 4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości brutto: ……………… zł (słownie: …………..……………………………………………………….. złotych ……..../100) w tym należny podatek VAT tj…………………………zł (słownie: …………..………………………………………………….. złotych ……..../100).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie ustalone jest w formie ryczałtowej na podstawie oferty Wykonawcy.

4. Zamawiający nie przewiduje częściowych płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Do rozliczenia robót należy dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie wraz z oświadczeniem, o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.).

6. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą po zrealizowaniu całości prac będących przedmiotem zamówienia.

7. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy jest protokół z bezusterkowego odbioru robót dokonanego przez przedstawiciela GDDKiA oraz Urząd Miejski w Wojniczu.

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 - uwzględnia wszelkie niezbędne do realizacji niniejszej umowy koszty i opłaty wynikające z konieczności wykonania zamówienia w całości.

10.  Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy.

§ 5
1. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy płatne będzie do 7 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby Zamawiającego wraz z załączonym bezusterkowym protokołem odbioru.
2. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 7-dniowego terminu płatności od momentu doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

3. Fakturę za wykonanie ww. prac należy złożyć w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia dokonania odbioru robót.
4. Nabywcą jest Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz, NIP: 873-263-01-30, a płatnikiem i odbiorcą faktury jest: Urząd Miejski w Wojniczu ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz.
5. Wykonawca oświadcza, że czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług.
6. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej Umowy płatne będzie w PLN przelewem na wskazany rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………………………. .
7. Za termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza że rachunek wskazany przez niego do przelewu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w ust. 5 jest rachunkiem przeznaczonym do rozliczeń transakcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i umożliwia przyjęcie płatności wynagrodzenia w mechanizmie podzielonej płatności o którym mowa w art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 106 t.j.)

§ 6
1. Zamawiający ma obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający w każdej chwili może żądać od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do koordynacji wykonania umowy jest ………………………………………………………………………………., a przedstawicielem Wykonawcy jest: ……………………………………………………………………………….. .

§ 7
1.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy.

2.
Okres gwarancji będzie trwał min. 3 lata od dnia bezusterkowego odbioru robót.
3.
W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

4.
Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

5.
W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nie usunięcia ich w terminie wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających.

6.
Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji może on żądać od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada.

7.
Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wniósł reklamacje przed upływem tego okresu.
§ 8

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (termin zakończenia przedmiotu umowy określono w § 2 ust. 1 niniejszej umowy),
b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki – liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1,
d) za niewykonanie przedmiotu umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kar umownych oraz innych należności z kwotą wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych lub innych należności, i przekaże Wykonawcy notę obciążeniową/fakturę. Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Gdyby kompensata okazała się nie możliwa zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kar 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej/faktury.

4. Kary umowne są wymagalne niezależnie od wysokości poniesionej szkody i zawinienia strony obowiązanej do zapłaty kary.
5. Brak zapłaty kary umownej spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

6. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego – odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.

§ 9
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie, środki materialne oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek wykonania usługi określonej w § 1 z najwyższą starannością zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i wymogami.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy przy użyciu własnego specjalistycznego sprzętu.
4. Wykonawca ponadto zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz utrzymaniem ogólnego porządku na terenie prowadzonych robót.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w ustalonym przez strony terminie.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie odcinka robót, od daty ich rozpoczęcia do czasu protokolarnego odbioru robót.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Strony mają obowiązek powiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu do korespondencji oraz danych rejestrowych. W przypadku niezastosowania się do tego postanowienia korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uważa się za dostarczoną w ósmym dniu po pierwszym awizowaniu.

3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Z A M A W I A J Ą C Y :                                              

W Y K O N A W C A :
K O N T R A S Y G N A T A   S K A R B N I K A   G M I N Y
